### Załącznik Nr 3 do SIWZ

# Projekt  umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu .....................w Giżycku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Giżycku, Aleja 1 Maja 14 , 11 – 500 Giżycko, które reprezentuje:

Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki

zwanym dalej w tekście "Zamawiającym"

a:

........................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ...............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1.	...................................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego  remontu  w budynku Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Wyzwolenia 2  polegającego na:

- malowaniu korytarzy i klatki schodowej,

- wykonaniu tapety natryskowej (kolorystyka dostosowana do istniejącej) na II i

III piętrze oraz na klatce schodowej do ostatniego piętra,

- wymianie podłóg (zerwanie starych, wylewka betonowa, położenie paneli)

w pomieszczeniach na II piętrze),

- układanie gresu,

- wymianie drzwi

zgodnie z dokumentacją, stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy, obowiązującymi normami, przepisami oraz ustaleniami niniejszej umowy.

§ 2

Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza: .........................................................................................................................

§ 3

1.	Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy,  po podpisaniu

umowy  i  uzgodnieniu z Zamawiającym terminu rozpoczęcia prac.

2.	Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień  30 września 2010r. Termin wykonania może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3.	Ponieważ prace remontowe będą prowadzone w wynajmowanych przez najemców pomieszczeniach Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego uzgodnienia z najemcami terminu remontu w poszczególnych pomieszczeniach.

§ 4

Integralną część składową niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

2.	Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo jedynie z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej lub na których Zamawiający wyraził zgodę. Elementy umowy, które maja być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane do wiadomości Zamawiającego, a on w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zawiadomi Wykonawcę o swojej decyzji. Zgoda, może być uzależniona od dostarczenia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W umowie tej winny znaleźć się zapisy o terminach płatności za wykonane roboty przez Podwykonawcę, które winny być wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za te roboty, zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zapis o przelewie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy - w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy.

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową.

§ 6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie  jest ……………………..stale obecny w trakcie trwania robót

zam. ...............................................................................................................tel. ................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr................................................................................................................

wydane w dniu ............................... przez: ...........................................................................................................

§ 7

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed odbiorem robót dokumenty potwierdzające, iż wyroby są

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą – Prawo budowlane.

§ 9

1.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

a)	  przekazanie Wykonawcy terenu  remontu  w  uzgodnionym terminie,

b)	 zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c)	 dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzenie

remontu.

§ 10

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

1.	terminowa realizacja przedmiotu Umowy,

2.	uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz

zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego,

3.	zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

4.	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

5.	utrzymanie porządku na terenie budowy,

6.		pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

a)	robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym,

b)	końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym,

7.		przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

8.		przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

9.	przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

§ 11

1.	Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

2.	Zgodnie z przedłożoną Ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia  wyniesie:.................... brutto

(słownie .........................................................................................................................................................)

netto ……………zł. plus podatek VAT ………………………..zł.

3.	Strony mogą  rozliczać się za  wykonane roboty fakturami częściowymi po uprzednim  wyrażeniu zgody na tę formę  zapłaty  przez Zamawiającego.

4.	Zamawiający  dokona zapłaty faktur częściowych w terminie wcześniej uzgodnionym  po przedłożeniu  przez Wykonawcę  potwierdzenia  - przez Inspektora Nadzoru -częściowego wykonania robót.

5.	Kwota rozliczeń fakturami częściowymi nie może przekroczyć  70% kwoty brutto określonej w ust.2.

6.	Zapłata faktury końcowej nastąpi  po wykonaniu przedmiotu umowy ,przelewem  w ciągu 30 dni  licząc od dnia jej przedłożenia wraz  z protokołem końcowego odbioru robót bez wad przelewem na rachunek Wykonawcy ………………...............................................................................................................................

7.	Odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez  Wykonawcę gotowości odbioru.

8.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

9.	Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przy zastosowaniu wskaźników kosztorysu ofertowego.

10.Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych. Bez zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 12

1.	Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

2.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek ........................................................................................................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymanie przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń.

3.	Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ............................... .

5.	Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje roboty budowlane, jak również wszelkie urządzenia i materiały składające się na przedmiot umowy.

- W przypadku gdy producent urządzenia lub materiału daje gwarancję na swoje urządzenie lub materiał, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od producenta dokumentu gwarancji udzielonego na rzecz Zamawiającego. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z powodu nie wykonania przez producenta swoich obowiązków z gwarancji lub w przypadku gdy gwarancja jest ograniczona w swoim zakresie. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od dnia odbioru końcowego.

- Strony Umowy dokonają przeglądów gwarancyjnych w każdym roku trwania gwarancji, na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku gwarancyjnego. Z przeglądów sporządzone zostaną protokoły przeglądów gwarancyjnych. Stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie w ramach gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia  dokonania przeglądu.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych ustali Zamawiający i poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym uprzedzeniem. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w zaplanowanym przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający ma prawo jednostronnie sporządzić protokół i przesłać go Wykonawcy z obowiązkiem  usunięcia wszystkich wad w ciągu 14 dni.

- Zamawiający ma prawo również do zwoływania przeglądów gwarancyjnych w innych terminach, jeśli stwierdzi istnienie poważnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w zaplanowanym ostatnim przeglądzie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia wad do Wykonawcy w okresie 3 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie prawo zamówień publicznych.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:

  - gdy Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie cywilnym.

§ 16

W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 2 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

§ 17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

  - w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia wskazanego w umowie za wykonanie całego przedmiotu Umowy, określonego w § 11 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w  wysokości 0,5% wartości wadliwego elementu, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; (za element należy rozumieć pozycję z formularza wyceny robót, według załącznika nr 2 do SIWZ).

- Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt  Wykonawcy w każdym czasie, w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenia mienia większej wartości.

§ 18

Strony niniejszej umowy nie będą uznawały, iż Wykonawca jest w zwłoce, jeśli opóźnienie w wykonaniu obowiązków przez Wykonawcę spowodowane zostało nie z jego winy lub winy osób, za które bierze on odpowiedzialność (np. podwykonawcy, dostawcy), lecz z winy Zamawiającego lub osób, za które on odpowiada. W takim przypadku termin wykonania danego obowiązku Wykonawcy będzie przedłużany o liczbę dni, o które opóźnienie w wykonaniu obowiązków przez Wykonawcę spowodowane zostało z winy Zamawiającego.

§ 19

- Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 11 Umowy.

- Gdy jedna ze Stron odstępuje od umowy na skutek przyczyn zawinionych przez drugą Stronę, m. in. w przypadkach określonych w § 16 i §17, druga Strona zobowiązana jest do zapłaty na rzecz pierwszej Strony kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 11 Umowy.

§ 20

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania uzupełniającego.

§ 21

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 22

- Strony uzgadniają, że po zakończeniu stanu surowego zamkniętego budynku nabywcy lokali mieszkalnych i użytkowych mają prawo do wstępu na budowę w celu oględzin prowadzonych prac budowlanych. Oględziny odbywać się będą w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Wykonawcą. Wstęp na budowę może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów bhp.

- Strony uzgadniają, iż w przypadku gdy wskazani przez Zamawiającego przyszli nabywcy lokali, za pośrednictwem Zamawiającego, zdecydują się na dokonanie zmian w lokalach, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu tych zmian, z uwzględnieniem robót zaniechanych, przy zastosowaniu wskaźników kosztorysu ofertowego. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania tych zmian z zachowaniem terminu umownego.

§ 23

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 24

Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

§ 25

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r., ze zmianami ).

§ 27

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu czynności objętych Umową.

§ 28

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze . dla Zamawiającego i  2 egzemplarze  dla Wykonawcy.

………………………………………………………			…………………………………………….    Zamawiający							    Wykonawca

MJ/MJ